# 软件委托开发合同

委托方：山东省委省政府

受托方：北京BIT互联网开发公司

日期：2020.3.5

目录

**第一章 定义3**

**第二章 合同标的4**

**第三章 合同金额4**

**第四章 支付4**

**第五章 职责及合作界面说明4**

**第六章 违约责任5**

**第七章 保密5**

**第八章 知识产权5**

**第九章 合同终止5**

**第十章 附则6**

**委托方（以下简称甲方）：山东省委省政府**

**地址：山东省济南市**

**法人代表：张三**

**联系人：张三**

**电话：123456789**

**邮编：123456**

**受托方（以下简称乙方）：北京BIT互联网开发公司**

**地址：北京市房山区北京理工大学良乡校区**

**法人代表：赵英健**

**联系人：赵英健**

**电话：123456789**

**邮编：123456**

1. **定义**

除非另有约定，本合同中下列词语的含义为

1.1 “软件”：指乙方根据甲方需求开发的“山东省企业就业失业数据采集系统”

1.2 “技术文件”：指合同中规定的与软件开发、安装、调试、验收、运维及其他技术支持相关的技术性文件，包括设计手册、标准、参数、图标等。

1.3 “开通”：指现场实施与单点测试完成，软件功能具备，准备进行全网测试及验收的工程阶段。

1.4 “初验”：指合同软件开通完成后，甲方在乙方的协助下按照确认的验收标准对软件的技术指标进行测试，测试合格后双方签署初验合格证书。

1.5 “试运行”：指双方签署初验合格证书后第二日起至合同软件终验前的连续运行的期间或状态。

1.6 “终验”：指试运行结束后，甲方在乙方的协助下按照双方确认的验收标准对软件的技术指标进行最终测试，测试合格后双方签署终验合格证书。

1. **合同标的**

2.1 甲方委托乙方开发“山东省企业就业失业数据采集系统”，确保实现以下功能

2.1.1 企业用户功能

2.1.1.1 企业信息

2.1.1.2 备案上报

2.1.1.3 数据填报

2.1.1.4 数据查询

2.1.2 省级用户功能

2.1.2.1 企业备案

2.1.2.2 企业查询

2.1.2.3 报表管理

2.1.2.4 数据修改

2.1.2.5 数据删除

2.1.2.6 数据退回

2.1.2.7 数据汇总

2.1.2.8 数据导出

2.1.2.9 数据查询

2.1.2.10 多维分析

2.1.2.11 图表分析

2.1.2.12 发布通知

2.1.2.13 系统管理

2.2 乙方负责开发软件的安装、测试和验收，并提供终验合格之日起【5】年的基本维护工作，由甲方提供必要的配合。

1. **合同金额**

3.1 合同总价款为【50000】元。 该总价款已包括软件开发费用及终检合格后【5】年的基本维护费用。

1. **支付**

4.1 采用分期付款方式

4.1.1 初验付款：系统安装调试完成，并经过甲方初验合格后，甲方在收到下列单据后一个月内向乙方支付合同总价【20】%的初验款，共计【10000】元人民币：

4.1.1.1 乙方出具的付款通知书；

4.1.1.2 合同总价【20】%的正式、足额、有效的税务发票；

4.1.1.3 双方签署的初验合格证书。

4.1.2 终验付款：系统终验合格后，甲方在收到下列单据后一个月内向乙方支付合同总价【80】%的终验款，共计【40000】元人民币：

4.1.2.1 乙方出具的付款通知书；

4.1.2.2 合同总价【80】%的正式、足额、有效的税务发票；

4.1.2.3 双方签署的终验合格证书。

4.2 乙方账户信息

4.2.1 开户行：【中国建设银行XXX支行】

4.2.2 开户人姓名：【赵英健】

4.2.3 账号：【1234567891234567】

4.3 乙方开户行或账号等信息有变更，应在合同规定的相关付款期限前提前三个工作日以书面形式通知甲方，否则因此导致甲方逾期付款，甲方不承担违约责任，变更方承担因此产生的费用，视为甲方已履行付款义务。

4.4 若根据本合同的规定，乙方有赔偿和支付违约金的责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中扣除相应金额的款项。

1. **职责及合作界面说明**

5.1 甲方职责：

5.1.1 甲方应按照附件中开发进度表的规定及时提供合同相关的设备环境

5.1.2 甲方应按照附件中的要求提供软件的安装、调试、验收及维护服务所需要的条件。甲方应承担项目实施期间供电电源、配套设备、各类中继、用户线路、安装场地、相应域名及IP地址的申请工作，并应在开发进度表规定的各项目阶段起始日七个工作日前做好前述条件的准备并给予乙方书面确认。

5.1.3 甲方应按照附件中开发进度表规定的日期进行验收。

5.1.4 甲方应按照第四条规定的内容按时支付合同款。

5.2 乙方职责：

5.2.1 乙方应根据甲方需求完成软件的开发工作，并负责软件的安装、调试、开通、验收、维护工作。

5.2.2 乙方应按照附件中的开发进度表履行合同义务。

5.2.3 乙方开发的软件中不得含有病毒、黄色、赌博等违法信息。

5.2.3 乙方应提供及时有力的技术支持。

5.2.4 乙方应按照合同规定向甲方提供与合同及其技术服务有关的技术文件。

5.3 本合同中所定义的相关职责如有变动，须在双方协商同意后另行订立书面协议。

1. **违约责任**

6.1 由于甲方未及时提供软件开发所需的信息而导致乙方工作不能按时完成，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。

6.2 由于乙方原因未能按照附件中开发进度表的规定完成软件开发工作，甲方有权向乙方提出索赔，具体金额由双方协商确定，但最高不超过合同总价款的10%。

1. **保密**

7.1 双方需理解并确认，在本合同订立前后及履行过程中，每一方（“接收方”）自对方（“披露方”）处获得或因合同的定义和履行而知悉对方的技术文件、业务、计划、客户、技术、产品、操作方法或和商业信息等特定信息和资料（以下简称“秘密信息”）。这些秘密信息对于披露方是保密的，具有一定的经济价值，一旦被擅自披露，将严重损害披露方的利益

7.2 各方保证，每一方都会采取各种合理措施来保护秘密信息的保密性；在任何时候，对另一方不论以何种形式提供的秘密信息实行严格保密。如有泄漏，则泄漏方应就一切有意、无意泄漏对方秘密信息的行为向对方承担赔偿责任。

7.3 如无披露方预先的书面同意，接收方不得向任何第三人包括其继承人或关联方转让披露方提供的技术文件、秘密信息的使用权。

7.4 保密条款构成独立于本合同其他条款的保密约定，本条款约定的对各方的义务不因本合同的终止二中支。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性丧失时终止。

1. **知识产权**

8.1 本系统的知识产权归甲方所有，没有甲方书面许可，乙方不得出售或许可第三方使用，否则乙方应向甲方支付合同总额的【10】%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失。

1. **合同终止**

9.1 任何一方终止合同，需提前10个工作日书面通知对方，并说明正当的终止理由，由双方代表签字后方可终止本合同。

9.2 于战争、地震、火灾等不可抗力因素导致的工作中断，双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同内容的变更。

1. **附则**

10.1 合同签订前未尽事宜由双方协商解决，合同签订后，经过双方当事人协商一致，对本合同有关条款进行变更或者补充时应以书面形式确认。

10.2 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效力，自双方授权代表签字或盖章后生效。

10.3 本合同所包含的附件具有同等的法律效力。

**甲方：山东省委省政府 乙方：BIT互联网开发公司**

**代表人：张三 代表人：赵英健**

**日期：2020年3月5日 日期：2020年3月5日**