## 山东省企业就业失业数据采集系统质量保证计划

1. **介绍**

1.1目的

本质量保证计划制定项目质量保证工作相关的一些措施和规定，作为质量保证工作的整体指导方向，是质量保证人员展开质量活动的一局，也是检查项目质量的基础。

本质量保证计划的目的是保证所发布的产品能够满足《需求规格说明书》中规定的各项需求。

1. **管理**

2.1职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 角色 | 职责描述 |
| 1 | 赵英健 | 项目经理 | 1. 组织需求的培训； 2. 积极配合质量保证人员工作； 3. 项目验收； |
| 2 | 李星宇 | 研发经理 | 1. 对开发组代码进行质量、数量、时间的监督与控制； 2. 组织必要环节的评审； 3. 提供必要的帮助； 4. 积极配合质量保证人员工作； |
| 3 | 王英翀 | 技术负责人 | 1. 负责项目的开发工作、监督、日常会议总结等； 2. 风险的评估管理； 3. 积极配合质量保证人员工作； 4. 负责项目里程碑总结汇报； 5. 负责项目总结汇报； |
| 4 | 马星天 | 配置管理人员 | 1. 负责基线发布工作； 2. 负责版本计划工作； 3. 积极配合质量保证人员工作； |
| 5 | 蔡志佳 | 质量保证人员 | 1. 按照质量保证计划执行活动； 2. 不定期检查各项工作，跟踪不符合项目的修改； 3. 定期输出质量报告 |
| 6 | 玄浩宁 | 开发工程师 | 1. 详细设计、代码编写； 2. 代码评审； 3. 缺陷修改； 4. 积极配合质量保证人员工作； |
| 7 | 陈帅衡 | 测试工程师 | 1. 理解需求、编写测试用例； 2. 功能性能测试并编写相关报告； 3. 缺陷的跟踪； 4. 积极配合质量保证人员工作； |

1. **3、任务**

3.1 过程与产品质量检查计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与产品质量检查计划 | | | | |
| 本项目质量保证员 | | 蔡志佳 | | |
| 主要过程域 | 主要活动 | 主要工作成果 | 检查时间 | 参加人员 |
| 策划过程 |  | 《需求调研计划》  《项目开发计划》  《配置管理计划》  《质量保证计划》  《测试计划》 | 2020年3月19日 | 赵英健、李星宇、谢文舟、王英翀 |
| 需求过程 |  | 测试用例  《需求规格说明书》 | 2020年3月21日 | 陈帅衡、高睿涵、蔡志佳 |
| 设计过程 |  | 《系统设计说明书》 | 2020年3月28日 | 王英翀、陈帅衡 |
| 编码过程 |  | 源代码  《单元测试记录单表》  《项目周总结报告》 | 2020年4月9日 | 李星宇、谢文舟、王英翀、马星天、玄浩宁、汪新博 |
| 测试过程 |  | 《BUG记录》  《系统测试报告》  《性能测试方案》  《性能测试报告》 | 2020年4月21日 | 陈帅衡、蔡志佳、马星天、玄浩宁、汪新博 |
| 配置过程 |  | 《系统安装文档》  《系统使用手册》  《产品发布证明》  《配置审计报告》 | 2020年4月24日 | 赵英健、蔡志佳、高睿涵 |